ДОГОВОР БЫТОВОГО ПОДРЯДА № 11

г. Москва                                                                                                                     «28» марта 2025 года

Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович, действующий на основании свидетельства ОГРНИП 123456789876543, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и

Гражданин Петров Игорь Петрович, 17.11.1979 г.р., паспорт номер 1234 серия 123456, выдан ОУФМС России по г. Москве 01.10.2001 г., проживающий по адресу: 123456, г. Москва, ул. Набережная, д. 7, именуемый в дальнейшем «Заказчик», а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор бытового подряда о нижеследующем.

| Предмет договора | 1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика: Ремонт кухни площадью 12 м², в том числе демонтаж старой отделки, укладка плитки, монтаж натяжного потолка. 1.2. Результат работы должен соответствовать: Техническому заданию (Приложение №1); Смете (Приложение №2); ГОСТ, СНиП, СанПиН (указать при необходимости). 1.3. Объект для ремонта располагается по адресу: 123456, г. Москва, ул. Набережная, д. 7 |
| --- | --- |
| Сроки выполнения | 2.1. Начало работ: «28» марта 2025 г. 2.2. Окончание работ: «15» апреля 2025 г. 2.3. Просрочка сроков окончания работ влечет уплату пени 0,1% от цены договора за каждый день просрочки. |
| Цена и порядок расчетов | 3.1. Стоимость работ: 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. 3.2. Аванс: 30% (15 000 руб.) в течение 3 дней после подписания договора. Перечисляется на расчетный счет подрядчика или вносится наличными денежными средствами в офисе подрядчика. 3.3. Окончательный расчет — после подписания акта сдачи-приемки. |
| Права и обязанности сторон | 4.1. Подрядчик обязан: - Выполнить работу лично или с привлечением субподрядчиков (с согласия Заказчика); - Использовать качественные материалы (с подтверждающими документами); - Безвозмездно устранить недостатки, выявленные в течение гарантийного срока. 4.2. Заказчик обязан: - Оплатить работу в срок; - Обеспечить доступ к месту выполнения работ; - Принять результат по акту в течение 3 дней после уведомления. 4.3. Указать иные права и обязанности |
| Гарантии | 5.1. Гарантийный срок: 6 месяцев с даты подписания акта сдачи-приемки. 5.2. Претензии по качеству принимаются в письменной форме в течение гарантийного срока. |
| Ответственность сторон | 6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и действующим законодательством Российской Федерации. 6.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения и сдачи работ Заказчик вправе предъявить Подрядчику требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации. |
| Порядок разрешения споров | 7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. 7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. |
| Заключительные положения | 8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств. 8.2. Условия настоящего Договора могут быть изменены по взаимному согласию Сторон путем подписания письменного соглашения. 8.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 8.4. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и иных существенных изменениях. 8.5. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 8.6. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. |

РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК

Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович, действующий на основании свидетельства ОГРНИП 123456789876543, ИНН, адрес местонахождения, реквизиты расчетного счета, телефон, электронная почта и иные реквизиты

Иванов          И.И. Иванов

ЗАКАЗЧИК

Петров Игорь Петрович, 17.11.1979 г.р., паспорт номер 1234 серия 123456, выдан ОУФМС России по г. Москве 01.10.2001 г., проживающий по адресу: 123456, г. Москва, ул. Набережная, д. 7, телефон, электронная почта и иные реквизиты

Петров         И.П. Петров